# ATKLĀTA KONKURSA

„Ventspils novada izglītības iestāžu ēku renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros”

# NOLIKUMS

# Identifikācijas numurs Nr.VND2011/47-KPFI

Ventspils, 2011

Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkumu identifikācija Nr. VND2011/47-KPFI

## Pasūtītājs un Pasūtītāja kontaktpersona

| Pasūtītāja nosaukums: | Ventspils novada pašvaldība |
| --- | --- |
| Adrese: | Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 |
| Reģistrācijas numurs: | 90000052035 |
| Tālruņa numurs: | 63629492 |
| Faksa numurs: | 63622231 |
| E-pasta adrese: | juris.krilovskis@ventspilsnd.lv |
| Kontaktpersona: | Juris Krilovskis, tālr. 63629492, 29145212. |

## Iepirkuma metode

### Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk tekstā –iepirkums), kas tiek organizēts līguma Nr.KPFI-7/29 par  projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” īstenošanu  ietvaros, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk tekstā – likums), „Zaļā iepirkuma” principiem, kā arī ņemot vērā šajā nolikumā noteikto kārtību.

### Iepirkuma mērķis ir panākt atklātumu, piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem, nodrošinot pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot pasūtītāja risku, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma nolikumā (turpmāk tekstā – Nolikums) noteiktajām prasībām un Tehnisko specifikāciju.

### Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja noteikts uzvarētājs un ir noslēgts iepirkuma līgums par attiecīgās iepirkuma daļas būvdarbu veikšanu.

## Iepirkuma priekšmets:

Iepirkuma priekšmets – būvdarbu veikšana KPFI līdzfinansētā projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.11) un Tehniskiem projektiem (Pielikums Nr.13) (turpmāk – Būvdarbi).

Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 5 (piecās) iepirkuma daļās, katra iepirkuma daļa ir atsevišķs līguma priekšmets:

1.4.1. 1.iepirkuma daļa: „Ances pirmskolas izglītības iestādes „ Vālodzes” renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, Ances pagastā, Ventspils novadā”;

1.4.2. 2.iepirkuma daļa: „Popes pirmsskolas izglītības iestādes „Zemenīte” renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, Popes pagastā, Ventspils novadā”;

1.4.3. 3.iepirkuma daļa: „Puzes pamatskolas renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, Blāzmā, Puzes pagastā, Ventspils novadā”

1.4.4. 4.iepirkuma daļa: „Tārgales pamatskolas renovācija, atbilstoši augstām

energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, Tārgales pagastā, Ventspils novadā”

1.4.5. 5.iepirkuma daļa: „Užavas pamatskolas un Užavas pamatskolas internāta  renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, Užavas pagastā, Ventspils novadā”

## Pretendenti var sagatavot un iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma daļām.

## Līguma izpildes laiks:

### Būvdarbu izpildes maksimālais termiņš – 6 (seši) kalendārie mēneši, termiņu skaitot no faktisko būvdarbu izpildes uzsākšanas brīža.

### Būvdarbu uzsākšanas termiņš – atkarībā no laika apstākļiem, bet ne vēlāk kā 2011.gada 1.oktobris

## Nolikuma saņemšana

### Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju nolikumam, visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem un aktuālākai informācijai pasūtītāja mājas lapā internetā: www.ventspilsnovads.lv sadaļā Iepirkumi. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdz aktuālajai informācijai Pasūtītāja interneta mājas lapā un ievērot to, sagatavojot savu piedāvājumu.

### Ar nolikumu klātienē var iepazīties un to var saņemt Ventspils novada domē 10.kab., Skolas ielā 4, Ventspilī, darba dienās no plkst. 0900-1130 un no plkst. 1400-1600. Nolikumu var saņemt minētajā vietā un laikā līdz 2011.gada 31.augustam plkst.1000.

## Piedāvājuma iesniegšanas, atvēršanas vieta, datums un laiks:

### Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā par visu iepirkuma priekšmeta(-u) apjomu.

### Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 31. augustam plkst.10:00 Ventspils novada domē 10.kab. Skolas ielā 4, Ventspilī, piedāvājumus iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt saņemtam šajā punktā norādītajā adresē līdz šajā punktā minētajam termiņam. Iesniegtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums. Piedāvājums, kas tiks iesniegts pēc minētā termiņa, netiks atvērts un tiks atdoti iesniedzējam.

### Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

### Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā Ventspils novada domē 10.kab., Skolas ielā 4, Ventspilī darba dienās no 0900-1130 un no plkst. 1400-1600, apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības konkursā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

### Piedāvājumi tiks atvērti 2011.gada 31.augustā plkst.10.00

### Piedāvājumu atvēršanā ir atklāta un tajā var piedalīties visi pretendenti vai to pilnvarotie pārstāvji, kā arī citas personas.

### Pretendents (ja pretendents ir fiziska persona) piedāvājumu atvēršanā uzrāda personu apliecinošu dokumentu, savukārt, pretendenta pārstāvis - personu apliecinošu dokumentu, kā arī dokumentu, kas apliecina tā tiesības pārstāvēt attiecīgo pretendentu.

### Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā, nosaucot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas laiku un piedāvāto cenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Pēc sanāksmes dalībnieka pieprasījuma komisija uzrāda finanšu piedāvājumu, kurā atbilstoši pieprasītajai finanšu piedāvājuma formai norādīta piedāvātā cena.

### Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas iesniegti pēc norādītā piedāvājumu iesniegšana termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

## Objekta apsekošana

### Līguma izpildes vietas pretendenti apskata idividuāli. Ja nepieciešams apskatīt objektu ieštelpas, apskates laikus saskaņot ar izglītības iestāžu vadītājiem.

| Nr. p.k. | Kontaktpersona | Tālrunis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ances pagasta pirmskolas izglītības iestādes „Vālodzes” vadītāja Una Teibe | 27867120 |
| 2. | Popes pirmskolas izglītības iestādes „Zemenīte”vadītāja Una Teibe | 22008224 |
| 3. | Puzes pamatskolas direktore Nellija Sileviča | 29458014 |
| 4. | Tārgales pamatskolas „Tārgales skola” direktore Velta Ģibiete | 26426008 |
| 5. | Užavas pamatskolas, internāta „Kalves” direktore Guntra Magonīte | 26331028 |

## Informācijas apmaiņa

### Saziņa starp Pasūtītāju (iepirkuma komisiju) un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa pastu un faksu. Saziņas dokumentu, ko nosūtīta pa faksu, vienlaikus nosūta arī pa pastu. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.

### Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi un Pasūtītāja faksu.

### Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 30.panta prasībām.

### Pasūtītājs atbilstoši Publisko iepirkuma likuma 29.panta trešās daļas nosacījumiem līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus iepirkuma konkursa nolikumā. Par veiktajiem grozījumiem pasūtītājs informē reģistrētos pretendentus un Iepirkumu uzraudzības biroju, kā arī publicē informāciju savā mājas lapā internetā.

## Piedāvājuma derīguma termiņš

### Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir saistošam pretendentam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 90 (deviņdesmit) kalendārās dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

### Ja objektīvu iemeslu dēļ Pasūtītājs nevar noslēgt iepirkuma līgumu piedāvājuma derīguma termiņā, Pasūtītājs var rakstiski lūgt pretendentus pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu.

### Ja pretendents piekrīt pagarināt sava piedāvājuma derīguma termiņu, pretendents to rakstiski paziņo Pasūtītājam, kā arī nosūta Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja, kas izsniedzis piedāvājuma nodrošinājumu, rakstisku apliecinājumu par piedāvājuma nodrošinājuma termiņa pagarināšanu līdz pagarinātā piedāvājuma derīguma termiņa beigām vai jaunu piedāvājuma nodrošinājumu.

## Piedāvājuma noformēšana

### Piedāvājums sastāv no četrām atsevišķām daļām:

    - Pretendenta atlases dokumentiem tai skaitā pieteikums dalībai konkursā (katrai iepirkuma daļai atsevišķi) (viens oriģināls un viena kopija);

    - Tehniskā piedāvājuma (katrai iepirkuma daļai atsevišķi) (viens oriģināls un viena kopija);

    - Finanšu piedāvājuma (katrai iepirkuma daļai atsevišķi) (viens oriģināls un viena kopija);

    - Piedāvājuma nodrošinājuma (katrai iepirkuma daļai atsevišķi) (viens oriģināls un viena kopija).

### Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

### Katras piedāvājuma daļas sākumā ievieto satura rādītāju. Piedāvājuma daļas lapas (izņemot piedāvājuma nodrošinājumu) numurē un caurauklo, piestiprina auklas galus pēdējā lappusē un apliecina caurauklojumu. Caurauklojuma apliecinājums ietver:

- norādi par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

- pretendenta (ja pretendents ir fiziska persona) vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

### Pretendenta atlases dokumentus un tehnisko dokumentāciju var iesniegt arī citā valodā, ja tiem ir pievienots pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:

- norādi „TULKOJUMS PAREIZS”;

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

### Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, pretendents tās apliecina. Kopijas apliecinājums ietver:

- norādi „KOPIJA PAREIZA”;

- pretendenta vai tā pārstāvja parakstu un paraksta atšifrējumu;

- apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.

- Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma konkursā, tehnisko piedāvājumu, finanšu piedāvājumu un citus piedāvājuma dokumentus paraksta, kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecina: pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pretendenta pilnvarota persona.

### Piedāvājumu iesniedz aizlīmētā ārējā iepakojumā, uz kura norāda:

- Pasūtītāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi;

- Pasūtītāja kontaktpersonas vārdu, uzvārdu un telefona numuru;

- pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru;

- pretendenta kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, telefona un faksa numuru;

- atzīmi Piedāvājums „Ventspils novada izglītības iestāžu ēku renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros”, ID Nr. VND2011/47-KPFI

- atzīmi „Neatvērt pirms piedāvājumu atvēršanas sanāksmes”.

### Visiem Pretendenta iesniegtiem dokumentiem jābūt noformētiem saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu.

## Piedāvājuma nodrošinājums

## Iesniedzot piedāvājumu, pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu 5%, (pieci procenti) no paredzamās līgumsummas, katrai iepirkuma daļai atsevišķi. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercbanka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst Piedāvājuma nodrošinājuma veidnei (3.pielikums).

## Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

- līdz piedāvājuma derīguma termiņam vai piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru Pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un Piedāvājuma nodrošinājuma izsniedzējs;

- līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā), vai

- līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

## Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod pretendentiem šādā kārtībā:

- pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, - pēc iepirkuma līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas (ja tāds ir paredzēts iepirkuma līguma projektā);

- pārējiem pretendentiem - pēc iepirkuma procedūras beigām;

- pretendentam, kurš nepiekrīt sava piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanai, - pēc piedāvājuma derīguma termiņa beigām.

## Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

- pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

- izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

## Piedāvājuma nodrošinājumu pretendentam netiek atdots, ja iestājas kāds no nolikuma 2.4.punktā minētajiem nosacījumiem.

## Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls pievienojams piedāvājuma dokumentiem neiesietā veidā.

## Prasības pretendentiem

## Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

### Pasūtītājs izslēgs Pretendentu no turpmākas dalības konkursā, ja:

    - pretendents vai persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. No dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi. No dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši trīs gadi;

- vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. No dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 18 mēneši.

    - pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. No dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav pagājuši 12 mēneši;

    - ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

    - pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;

    - pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā;

    - ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;

    - pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, ir mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim;

    - vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

### Nolikuma 3.1.1.punktā minētie nosacījumi attiecas uz pretendentu, personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

## Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

### Pretendenta iepriekšējo darbības gadu laikā vidējam finanšu apgrozījumam būvniecības jomā pēdējos 3 (trīs) gados (2008., 2009. un 2010.) jābūt vismaz 3 (trīs) reizes lielākam par piedāvāto līgumcenu attiecīgai iepirkuma daļai. Ja pretendents iesniedz piedāvājumus par vairākām iepirkuma daļām, tad vidējam finanšu apgrozījumam būvniecības jomā pēdējos 3 (trīs) gados (2008., 2009. un 2010.) jābūt vismaz 3 (trīs) reizes lielākam par visu piedāvāto iepirkuma daļu līgumcenu summu. Uzņēmumu, kas dibināti vēlāk, finanšu vidējais gada apgrozījums iepriekšminētajā jomā par nostrādāto laika periodu ir 3 (trīs) reizes lielāks par pretendenta piedāvāto līgumcenu attiecīgai iepirkuma daļai (ja iesniedz par vairākām iepirkuma daļām, tad tad vidējam finanšu apgrozījumam būvniecības jomā jābūt vismaz 3 (trīs) reizes lielākam par visu piedāvāto iepirkuma daļu līgumcenu summu).

### Pretendentam ir apmaksāts pamatkapitāls vismaz LVL 50 000 (piecdesmit tūkstoši).

## Pretendenta kvalifikācijas prasības

### Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

### Pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks Būvniecību:

- ir reģistrēts Būvkomersanta reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu, un

- gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas apdrošināt savu civiltiesisko atbildību atbilstoši iepirkuma līguma projektā noteiktajām prasībām.

### Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 3(trīs) līdzīgu objektu būvniecībā, (pilnībā pabeigti un ekspluatācijā nodoti objekti ,līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, par kuriem ir saņemtas pozitīvas pasūtītāju atsauksmes). Par līdzīgiem objektiem tiks uzskatīti ēku būvniecības un rekonstrukcijas objekti, kuru būvdarbu izmaksas nav mazākas kā Pretendenta piedāvājuma līgumcena summējot kopā visas iepirkuma daļas uz kurām Pretendents startē.

### Pretendents var nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:

- pēdējo 5 (pieci) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīgas nozīmes objektu (vienāda vai lielāka satura un apjoma darbus) rekonstrukcijas vai to būvdarbu vadīšanu atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā. Par līdzīgiem objektiem tiks uzskatīti ēku būvniecības un rekonstrukcijas objekti, kuru būvdarbu izmaksas nav mazākas kā Pretendenta piedāvājuma līgumcena summējot kopā visas iepirkuma daļas uz kurām Pretendents startē.;

- par iepriekšminētajiem darbiem jāiesniedz būvatļauju kopijas, ja tādu nav tad būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, kas apliecina būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo darbu veikšanā;

- ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši LR normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā, ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā;

- pretendentam ar kuru tiks slēgts iepirkuma līgums līdz iepirkuma līguma noslēgšanai jāreģistrē būvkomersantu reģistrā būvdarbu vadītājas kā pretendenta būvniecības atbildīgā persona;

- būvdarbu vadītāja profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem ir jābūt spēkā esošiem.

### Līguma izpildes laikā pretendents spēj nodrošināt pasākumus vides aizsardzības prasību nodrošināšanai.

### Pretendents var nodrošināt nolikumā norādītā objekta būvniecības veikšanai, nepieciešamo tehnisko aprīkojumu.

### Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas un strādā šādas vadības sistēmas - kvalitātes pārvaldības un vides pārvaldības sistēma.

### Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību nolikuma kvalifikācija prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents aizpilda Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidni (6.pielikums). Sarakstā iekļauj visus uzņēmējus un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei un apliecinājumu par gatavību slēgt sabiedrības līgumu.

## Iesniedzamie dokumenti

## Pretendentu atlases dokumenti

### Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, kurš sagatavots atbilstoši nolikuma veidnei (1.pielikums).

### Dokuments vai dokumenti, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas, tulkojumus un piedāvājuma daļu caurauklojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkuma procedūras ietvaros. Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments vai dokumenti, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

### Pretendenta apliecinājums, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai veidnei (2.pielikums).

### Pretendenta, personālsabiedrības un visu personālsabiedrības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visu personu apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecību kopijas.

### Pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem jāiesniedz attiecīga profesionālā reģistra izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai kompetentas institūcijas izsniegtas licences, sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

### Kompetentas institūcijas izziņu, kas apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā.

### Izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka kandidātam vai pretendentam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus1.

### izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentam vai kandidātam un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus1.

### Lai apliecinātu Nolikuma 3.1.1.punkta 8. un 9.apakšpunktā minēto informāciju, ārvalstī reģistrēts (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendents un Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētā persona iesniedz savu apliecinājumu. 1

### Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 3.2.1., 3.2.2. un 3.2.3.punktos minētajām prasībām pretendents iesniedz pretendenta parakstītu izziņu par pretendenta finanšu vidējo apgrozījumu bez PVN tajā komercdarbības daļā, kas attiecas uz būvniecības jomu pēdējos 3 (trīs) gados (par pēdējiem trīs gadiem tiek uzskatīti 2008., 2009. un 2010.gads), norādot apgrozījumu attiecīgajā jomā. Uzņēmumiem, kuri dibināti vēlāk – izziņa, par gada finanšu vidējo apgrozījumu iepriekš minētājā jomā par nostrādāto laika periodu. Pretendents izziņā iekļauj informāciju, kas apliecina, ka Pretendenta likviditātes kopējais koeficients (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa saistības) 2009.gadā nav mazāks par 0,7 un informāciju, kas apstiprina, ka uzņēmuma pašu kapitāls ir pozitīvs.

### Pretendenta bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins par pēdējiem 3 gadiem.

### Pretendenta apstiprināts pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus un balstīties uz to tehniskajām un profesionālajām iespējām) pēdējo piecu gadu būvniecības darbu saraksts, kas sagatavots atbilstoši nolikumam pievienotajai veidnei (4.pielikums). Par katru objektu, kurš iekļauts sarakstā, pretendentam jāpievieno pasūtītāja apstiprināta nodošanas - pieņemšanas akta kopiju (kalpo par pierādījumu darbu izpildei), kā arī iepriekšminēto objektu būvatļauju kopijas.

### Pretendentam par katru iepriekšējā punktā norādīto objektu iesniedz pozitīvu atsauksmi.

### Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja CV, kas sagatavots atbilstoši CV veidnei (5.pielikums), pieejamības apliecinājums saskaņā ar noslodzes laika grafiku, izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, kā arī būvdarbu vadītāja /ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība/ sertifikāta kopija, un citas kvalifikāciju apliecinošās dokumentu kopijas. Par atbildīgajiem būvdarbu vadītājiem jāiesniedz būvatļauju kopijas, ja tādas nav, tad būvdarbu vadītāju saistību rakstu kopijas, kas apliecina nolikumā prasīto pieredzi.

### Piedāvāto tehnisko speciālistu, kas iesaistīti projekta realizācijā, saraksts un profesionālās kvalifikācijas sertifikātu kopijas, kā arī informācija par darba aizsardzības speciālistu.

### Pretendentam pieejamā tehniskā aprīkojuma saraksts atbilstoši Tehniskā aprīkojuma saraksta veidnei (8.pielikums).

### Par pamatojumu atbilstībai nolikuma 3.3.7. punktā minētajām prasībām pretendents iesniedz šādas sertifikātu kopijas (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst īstenojamā projekta specifikai), ISO 9001, ISO 14001, ja nav attiecīgo sertifikātu pretendents var iesniegt iepriekšminēto vadības sistēmu aprakstus.

### Vienošanās ar banku vai apdrošināšanas sabiedrību par garantijas laika apdrošināšanas izsniegšanu, atbilstoši nolikumam pievienotajai veidnei (14.pielikums).

### Ja pretendents Būvniecībai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus:

- apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidnei (6.pielikums);

- rakstisks apakšuzņēmēja apliecinājums atbilstoši Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidnei (7.pielikums) par apakšuzņēmēja piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmēja gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītos būvniecības darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā Būvniecības veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums;

- apakšuzņēmēja komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija, kā arī;

- dokumentu vai dokumentus, kas apliecina apakšuzņēmēja piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt apakšuzņēmēju iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās paraksttiesīgās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.

## Tehniskais piedāvājums

### Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (11.pielikums) un Zaļā iepirkuma kritērijiem Videi draudzīga būvniecība (12. pielikums) Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

- Pretendentam jāiesniedz detalizēts apraksts par Zaļā iepirkuma kritēriju izpildi līguma darbības laikā, tai skaitā:

- darbinieku apmācību par videi draudzīgu būvniecību;

- resursu ekonomiju;

- materiālu plūsmu, atkritumu apsaimniekošanu un trokšņa līmeni.

- izvērstu būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, tai skaitā darbaspēka plūsmu;

- apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu.

- apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam piešķirs iepirkuma līgumu, pirms darbu sākšanas, starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu sākšanas, pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi pasūtītājam.

- Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā Pretendentam jāveic ēkas gaisa apmaiņas koeficienta pārbaude. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par attiecīgo darbu veikšanu.

- Pretendentiem jāsniedz apraksts, kā būvdarbu laikā objektā tiks nodrošināta resursu taupība - elektroenerģijas izmantošana un ūdens resursu izmantošana, kā arī citu resursu izmantošana.

- Pretendentam jāsniedz materiālu plūsmas apraksts, jānorāda kā Pretendents plāno nodrošināt nepārtrauktu materiālu plūsmu objektā, kur tiks uzglabāti materiāli radot pēc iespējas mazāku kaitējumu apkārtējai videi un nodrošinot racionālus resursu izmantošanu.

- Atkritumu apsaimniekošana būvdarbu laikā - apliecinājums, ka Pretendentam ir noslēgts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, kā arī līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un ir atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem atkritumu pārvadājumiem. Jāpievieno līguma par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētā laukumā un līgumu par atkritumu piegādi, pieņemšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā un atkritumu pārvadāšanas atļauju regulāriem atkritumu pārvadājumiem kopija.

- Trokšņu līmenis objektā – pretendentam jāsniedz apraksts kā tas atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām nodrošinās pēc iespējas zemāku trokšņu līmeni objektā.

## Finanšu piedāvājums

### Finanšu piedāvājumu sagatavo katrai iepirkuma daļai atsevišķi atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (9. pielikums).

### Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda latos (LVL) bez PVN, atsevišķi jānorāda Būvniecības kopējā cena ar PVN (iepirkuma līguma summa).

### Pretendentu piedāvātās līgumcenas atšifrējums (tāmes) jāsagatavo atbilstoši 19.12.2006. MK noteikumu Nr. 1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

### Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši tehniskajai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

### Pretendentam ir pienākums izstrādājot piedāvājuma tāmi atbilstoši nolikuma 4.3.4.punkta prasībām pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāme, bet to nepieciešamība izriet no Būvdarbiem izstrādātās tehniskās dokumentācijas.

### Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar Būvniecību.

## Piedāvājumu izvērtēšana

## Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija pārbauda, vai Pretendenta Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā un Piedāvājuma nodrošinājums atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Pieteikums dalībai Iepirkuma procedūrā vai Piedāvājuma nodrošinājums nav ietverts Pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts.

## Iepirkuma komisija pārbauda Pretendentu, kā arī to pieaicināto apakšuzņēmēju atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā un atlasa Pretendentus, pārbaudot Pretendentu, kā arī to pieaicināto apakšuzņēmēju atbilstību Pretendenta kvalifikācijas prasībām. Pretendentu, kuri vai kuru pieaicinātie apakšuzņēmēji:

- nav iesnieguši dokumentus, kas apliecina atbilstību Nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā, vai neatbilst Nosacījumiem Pretendenta dalībai Iepirkuma procedūrā vai

- nav iesnieguši Pretendenta kvalifikācijas dokumentus vai neatbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām vai

- ir snieguši nepatiesu informāciju viņa kvalifikācijas novērtēšanai, piedāvājumi tiek noraidīti.

## Iepirkuma komisija pārbauda atlasīto Pretendentu Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām. Piedāvājumi, kuru Tehniskie piedāvājumi vai Finanšu piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti.

## Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

## No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko līgumcenu.

## Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem Iepirkumu komisija 3 darba dienu laikā paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Pretendents 3 darba dienu laikā apstiprina izdarītos labojumus, vai izsaka iebildumus pret tiem. Ja pretendenta iebildumi nav pamatoti, piedāvājums tiek noraidīts. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkumu komisija ņem vērā tikai iepriekšnoteiktajā kārtībā labotās cenas.

## Iepirkumu komisija pārbauda vai piedāvājums ar viszemāko cenu nav nepamatoti lēts.

## Piedāvājuma izvēles kritērijs

## Piedāvājuma izvēles kritērijs:  piedāvājums ar viszemāko cenu.

## Vērtējot piedāvājumus, komisija ņems vērā cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

## Iepirkuma komisija nosaka iepirkuma uzvarētāju un otru labāko piedāvājumu.

## Ja pasūtītājs ar iepirkuma uzvarētāju kādu iemeslu dēļ nevar noslēgt līgumu, tas ir tiesīgs uzaicināt slēgt līgumu ar nākamo iepirkuma dalībnieku.

## Iepirkuma līgums

## Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (10.pielikums).

## Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

## Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## Iepirkuma komisijas tiesības:

### Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai

### Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

### Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

### Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

### Izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

## Iepirkuma komisijas pienākumi

### Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

### Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

### Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

### Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

# 8.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1. Pretendenta tiesības

8.1.1.Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

8.1.2.Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3.Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

## 8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1.Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2.Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

8.2.3.Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4.Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Iepirkuma komisijas  priekšēdētāja vietnieks 				M. Libkovskis

PIELIKUMI

| 1.pielikums | Pretendenta pieteikums dalībai konkursā |
| --- | --- |
| 2.pielikums | Pretendenta apliecinājuma veidne |
| 3.pielikums | Piedāvājuma nodrošinājums veidne |
| 4.pielikums | Būvniecības darbu saraksta veidne |
| 5.pielikums | CV veidne |
| 6.pielikums | Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta veidne |
| 7.pielikums | Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne |
| 8.pielikums | Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne |
| 9.pielikums | Finanšu piedāvājuma veidne |
| 10.pielikums | Līguma projekts |
| 11.pielikums | Tehniskā specifikācija |
| 12. pielikums | Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīgā būvniecībā |
| 13. pielikums 14.pielikums | Tehniskais projekts un darba apjomi Vienošanās par būvdarbu garantiju izsniegšanu veidne |

Pielikums Nr.1

Pretendenta pieteikums dalībai konkursā

pieteikums dalībai konkursā

| Kam | <pasūtītāja nosaukums> reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese> |
| --- | --- |
| Pretendents |  |
| Adrese |  |
| Datums |  |
| Pretendenta kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |
| Citi uzņēmēji (uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās Pretendents, saskaņā ar nolikuma 3.3.8. punkta noteikumiem) |  |

Iepazinušies ar <Pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācija Nr.>, adrese: <adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā <iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <ID nr.>, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

<pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese>

Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

- šī pieteikuma, Piedāvājuma pielikuma un Atlases dokumentiem,

- Piedāvājuma nodrošinājuma,

- Tehniskā piedāvājuma

- Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

- apņemoties:

- veikt <iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <ID nr.>, būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām un Zaļā iepirkuma kritērijiem Videi draudzīgu ēku būvniecībai (turpmāk – Būvniecība) par Būvniecības kopējo cenu: Būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <summa LVL (summa vārdiem lati)>, PVN 22%: summa LVL <summa LVL (summa vārdiem lati)> Būvniecības kopējā cena ar PVN: <summa LVL (summa vārdiem lati)>,

- slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,

- veikt Būvniecību saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no <20XX.gada xx. mēneša līdz 20XX. gada XX. mēnesim>.

- Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits (dienu skaits vārdiem)> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

- Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

Pielikums Nr.2

Pretendenta apliecinājuma veidne

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS

<pasūtītāja nosaukums>

reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese>

Saskaņā ar konkursa nolikumu iepirkuma procedūrā <ID Nr.>, es, apakšā parakstījies apliecinu, ka <pretendenta nosaukums> (turpmāk – pretendents):

- pretendents un persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīta par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā. No dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

- pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi. No dienas, kad stājies spēkā attiecīgais tiesas spriedums par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

- vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas. No dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 18 mēneši.

- pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams, nav atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda. No dienas, kad stājies spēkā tiesas spriedums vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši 12 mēneši;

- nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai netiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam pretendents būs likvidēts;

- pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), nav nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī nepārsniedz 100 latus;

- Latvijā reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;

- pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim pēc Valsts ieņēmumu dienesta apkopotajiem datiem, kas publicēti Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā internetā;

- ārvalstī reģistrēta (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendenta darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai nav mazāki par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem darba ienākumiem valstī, kurā pretendents reģistrēts (atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), minētajā periodā attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. Ja pretendents kā nodokļu maksātājs attiecīgajā ārvalstī ir reģistrēts pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz pieteikuma vai piedāvājuma iesniegšanas dienai, tiek ņemti vērā darba ņēmēju mēneša vidējie darba ienākumi periodā no nākamā mēneša pēc reģistrācijas mēneša līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai;

- pretendenta — fiziskās personas, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstī, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, viena divpadsmitā daļa no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības gadā, par kuru ir iestājies gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas termiņš, nav mazāka par 70 procentiem no darba ņēmēju vidējiem mēneša darba ienākumiem valstī, kurā atrodas pretendenta pastāvīgā dzīvesvieta, pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai attiecīgajā nozarē atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim.

| Pretendenta pārstāvis |  |
| --- | --- |
|  | (amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs) |

(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī apakšuzņēmēji)

Pielikums Nr.3

Piedāvājuma nodrošinājums veidne

<pasūtītāja nosaukums>

reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese>

PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS

<iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <NR.>

<Vietas nosaukums>, <gads, datums, mēnesis>

Ievērojot to, ka

<Pretendenta nosaukums>

<reģistrācijas numurs>

<adrese>

(turpmāk – Pretendents)

iesniedz savu piedāvājumu <pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā <iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <Nr.> ietvaros, kā arī to, ka iepirkuma procedūras nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,

mēs, /Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:

- Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,

- Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam /summa/ LVL (summa vārdiem latus), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.

Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā <gads, datums, mēnesis> un ir spēkā līdz <gads, datums, mēnesis>. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.

Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds uzvārds

Paraksttiesīgās personas paraksts

Bankas zīmoga nospiedums

Pielikums Nr.4

Būvniecības darbu saraksta veidne

būvniecības darbu saraksts

| Nr. p.k. | Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums | Darbu vērtība bez PVN (LVL) | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms (% no kopējās darbu vērtības bez PVN) | Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona) | Darbu izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Pretendents būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi.

- Pretendents par katru būvobjektu, kurš iekļauts būvniecības darbu sarakstā iesniedz:

- pozitīvas atsauksmes;

- nodošanas - pieņemšanas aktu kopijas;

- būvatļauju kopijas.

Pielikums Nr.5

CV veidne

CV

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde | Mācību laiks (no/līdz) | Iegūtais grāds vai kvalifikācija |
| --- | --- | --- |

- Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)

| Valoda | Lasot | Runājot | Rakstot |
| --- | --- | --- | --- |

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

- Profesionālā pieredze:

| Laiks (no/īdz) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Valsts | Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā) |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

| Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis | Projekta izpildes vieta (valsts) | Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā) | Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Īss veikto darbu apraksts, projekta apjoms |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(CV jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina nolikumā prasīto)

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā <iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <Nr.> kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta nosaukums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

Pielikums Nr.6

Apakšuzņēmējiem nododamo

būvniecības darbu saraksta veidne

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO BŪVNIECĪBAS DARBU SARAKSTS

| Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona | Nododamo darbu apjoms (% no Būvniecības kopējās cenas) | Īss apakšuzņēmēja veicamo būvniecības darbu apraksts |
| --- | --- | --- |

Pielikums Nr.7

Apakšuzņēmēja apliecinājuma veidne

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

<iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <Nr.> ietvaros

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>  apliecina, ka:

piekrīt piedalīties

- iesniedz savu piedāvājumu <pasūtītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā <iepirkuma priekšmets>, identifikācijas Nr. <Nr.> kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī

- gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

veikt šādus būvniecības darbus:

<īss būvniecības darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam>

un nodot pretendentam šādus resursus:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds

/Paraksttiesīgās personas paraksts/

Pielikums Nr.8

Tehniskā aprīkojuma saraksta veidne

TEHNISKĀ APRĪKOJUMA SARAKSTS

| Iekārtas nosaukums un tehniskie parametri | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis | Tiesiskais stāvoklis (ir pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja īpašumā, jānomā vai jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |

Pielikums Nr.9

Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam

<iepirkuma priekšmets>

Identifikācijas Nr. <Nr>

nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>, adrese: <adrese>

Pretendents:	_______________________________________________________		(nosaukums, reģistrācijas nr.)

Adrese:	_______________________________________________________

Piedāvājam veikt <iepirkuma priekšmets> būvdarbus

realizāciju saskaņā ar iepirkuma ID. Nr. <Nr.> līguma projekta noteikumiem, par piedāvājuma cenu:

| N.p.k. | Būvdarbi | Cena bez PVN,LVL | PVN,LVL | Piedāvājuma cena ar PVN,LVL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Iepirkuma priekšmeta nosaukums |  |  |  |

Pilnvarotā persona: ____________________________________________________

(amats,paraksts,vārds,uzvārds,zīmogs)

Pielikumā jāpievieno tāme, kas sagatavota atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” būvniecības koptāmes prasībām

Pielikums Nr.10

LĪGUMA PROJEKTS

Ventspilī	2011.gada __.______

Ventspils novada pašvaldība, tās domes priekšsēdētāja Aivara Mucenieka personā, kurš rīkojas uz likuma „Par pašvaldībām” pamata, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un __________ (Reģ.nr. _________) _______________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata (turpmāk tekstā – Būvuzņēmējs), bet abas puses kopā, turpmākā tekstā sauktas “Līdzēji”, pamatojoties uz atklāta konkursa „Ventspils novada izglītības iestāžu ēku renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros”, (identifikācijas Nr. Vnd- 2011/47- KPFI) rezultātiem, par Latvijas Republikas valsts budžeta programmas Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI) līdzfinansētiem līdzekļiem (vienošanās līgums Nr.KPFI-7/29) noslēdz līgumu (turpmāk tekstā saukts - „LĪGUMS”) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

###### 1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs vai tā nolīgti apakšuzņēmēji par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku uzņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt būvdarbus atbilstoši SIA „Samrode” izstrādātam tehniskajam projektam „_________” (tālāk tekstā sauktus Projekts”).;

1.2. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Darba apjomos noteiktā objekta izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu piegādi, izpilddokumentācijas sagatavošanu, kā arī citas darbības, kuras nepieciešamas būvdarbu veikšanai.

1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņam ir saistoši visi iepirkumā „Ventspils novada izglītības iestāžu ēku renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros”, (identifikācijas Nr. Vnd2011/47 KPFI) piedāvājumā iesniegtie dokumenti.

1.4. Būvdarbu izpildes vieta – __________________________ pagasts, Ventspils novads. Vieta, kur tiek veikti būvdarbi šajā līgumā tiek saukta – objekts.

# 2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI.

  - Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma dokumentāciju un Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kā arī objektu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu.

  - Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus atbilstoši Darba apjomiem un ievērojot Pasūtītāja norādījumus, tehnisko specifikāciju (Līguma Pielikums Nr.5), Zaļā iepirkuma kritērijus videi draudzīgai būvniecībai (Līguma Pielikums Nr. 6) spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību normu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

  - Būvuzņēmējs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

2.4. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus. Tādu būvizstrādājumu izmantošana, kuri nav sertificēti Latvijā vai nav CE sertifikāts, ir pieļaujama tikai tādā veidā un gadījumos, kad tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem pēc tam, kad Puses ir noslēgušas vienošanos par šādu darbu izpildi rakstiskā formā.

2.5. Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

2.6. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai līgumu pildītu iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā norādītais Būvdarbu vadītājs. Būvdarbu vadītāja nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēju pasūtītāja rakstisku piekrišanu, Būvuzņēmējam nodrošinot līdzvērtīgas kvalifikācijas speciālistu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs vienpusēji var lauzt līgumu. Līguma laušana netiek piemērota gadījumos, kad būvdarbu un projekta vadītāja nomaiņai ir objektīvi iemesli – t.i. darbinieka nāves vai darba nespējas gadījumā.

2.7. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai būvdarbus pildītu iepirkuma piedāvājumā norādītie apakšuzņēmēji. Apakšuzņēmēju nomaiņa ir atļauta tikai ar iepriekšēja pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai, tad Pasūtītājs var vienpusēji lauzt līgumu.

2.8. Būvuzņēmēji objektā drīkst nodarbināt tikai personas, kuras ir darba tiesiskajās attiecībās ar būvuzņēmēju vai piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem

2.9. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt informāciju par objektā nodarbināto personu darba tiesiskajām attiecībām.

2.10. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu sertifikāti, citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti un objektam piegādāto materiālu apjomi.

2.11. Būvuzņēmēja pienākums ir pirms būvdarbu uzsākšanas, pieņemt no Pasūtītāja objektu, par ko tiek sastādīts objekta pieņemšanas aktu, kurā fiksēts elektroenerģijas un ūdens skaitītāju radītājs. Nododot objektu atpakaļ pasūtītājam, Būvuzņēmējs samaksā Pasūtītājam par patērēto elektroenerģiju un ūdeni

2.12. Būvdarbus Būvuzņēmējs veic taupīgi un racionāli izmantojot būvizstrādājumus un būvniecībai atvēlētos resursus.

2.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo dokumentu, izņemot būvatļaujas, saņemšanu Būvdarbu veikšanai. Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai Būvdarbu izpildes rezultātā.

2.14. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā Būvdarbu veikšanas laikā.

2.15. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

2.16. Pasūtītāja veiktā līguma izpildes kontrole vai Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu pārbaude nevar būt par pamatu līgumā vai ar likumu noteiktās Būvuzņēmēja atbildības par neatbilstoši veiktajiem darbiem samazināšanai.

2.17. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, būvuzraugs un autoruzraugs, kā arī Pasūtītāja pieaicinātās personas. Būvsapulcēs tiek sasauktas būvlaukumā vienu reizi nedēļā, ja vien puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, bet nepieciešamības gadījumā arī protokolēšanu nodrošina Pasūtītāja pārstāvis. Iepriekšminētais neierobežo Pasūtītāja vai būvuzrauga tiesības sasaukt būvsapulci, ja tas to uzskata par nepieciešamu, savlaicīgi paziņojot par būvsapulcēs sasaukšanu Būvuzņēmējam.

2.18. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par ar Būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite tiek iesniegta Pasūtītājam trīs darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.

2.19. Pasūtītājam un būvuzraugam ir tiesības apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs vai tā personāls neievēro objektā iekšējās kārtības un darba drošības noteikumus, uz būvdarbu veikšanu attiecināmos normatīvos aktus vai šo Līgumu. Būvdarbus Būvuzņēmējs ir tiesīgs atsākt saskaņojot ar Pasūtītāju, pēc konstatētā pārkāpuma novēršanas. Būvuzņēmējam nav tiesību uz Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

2.20. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem izpildāmo darbu apjomos un būtiskajos noteikumos vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteiktajiem darba apjomiem.

2.21.  Būvuzņēmējs nodrošina, pirms būvdarbu uzsākšanas, informācijas stenda uzstādīšanu pie objekta ar norādi „Projektu finansiāli atbalsta Klimata pārmaiņu finanšu instruments”, kā arī ar projekta termiņu un Klimata pārmaņu finanšu instrumenta logo un tā lietošanas nosacījumiem, kas apstiprināti ar Vides minsitrijas 2009.gada 20.augusta rīkojumu Nr.263.

2.22. Būvuzņēmējs nodrošina kvalificēta energoauditora piesaistīšanu veikto būvdarbu energoefektivitātes rādītāju pārbaudei un ēku energoefektivitātes sertifikāta izstrādāšanai. Energoauditoram jābūt izsniegtam sertifikātam ēku energoefektivitātes novērtēšanai, kas speciālistam piešķirts atbilstoši 2009.gada 13.janvāra MK noteikumiem Nr.26 „Noteikumi par energoauditoriem”.

2.23. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt ēkas apsaimniekotāja apmācības par energoefektivitāti.

2.24. Pasūtītājs apņemas sniegt atbildes uz Būvuzņēmēja rakstiski iesniegtiem jautājumiem 5 darba dienu laikā.

# 3. ATĻAUJAS un SASKAŅOJUMI.

3.1. Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.2. Būvuzņēmējs nodrošina citu Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs, ja vien Līgumā nav noteikts to veikt Pasūtītājam.

# 4.DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

4.1. Par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Būvuzņēmējam par veicamajiem būvdarbiem Līguma summu Ls ............. ( ...............lati, ..... sant.), t.sk. PVN 22% ................ Ls (turpmāk līguma tekstā – ”Būvdarbu izmaksas”), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2) .

4.1.1. Būvdarbu izmaksas ietver Būvdarbu veikšanas izmaksas, tai skaitā būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības izstrādājumu, darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, ūdens, būvgružu apglabāšanas, objekta uzturēšanas izmaksas,  nodokļu, t.sk. PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, ja tādi dodas būvdarbu izpildes laikā,  kas būs jāizdara Būvuzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Būvdarbus. Šī līguma izpratnē tās pozīcijas, kuras nav atsevišķi izdalītas Finanšu piedāvājumā un būvdarbu darbu apjomos, bet bez kurām tehnoloģiski nav iespējams veikt būvdarbus ir iekļautas izmaksās un darbu apjomos.

4.3. Samaksu par būvdarbiem Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

    - Maksājumi tiek maksāti ik mēnesi 85 % apmērā no atbilstošajā mēnesī veiktajiem darbiem 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Būvuzņēmēja iesniegtiem un Pasūtītāja apstiprinātiem veikto darbu aktiem un atbilstošā rēķina no Būvuzņēmēja saņemšanas. Termiņu sāk skaitīt no pēdējā iesniegtā un akceptētā atbilstošā dokumenta iesniegšanas dienas.

    - Galīgo norēķinu par izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būves nodošanas ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas, garantijas laika apdrošināšanas 5% apmērā no izpildīto būvdarbu summas ar PVN, saņemšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

    - Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.

4.4. Gadījumā, ja būvdarbu izpildes laikā rodas neparedzēti darbi un izdevumi, tad Puses par tiem vienojas atsevišķi, par izmaksu pamatu ņemot finanšu piedāvājumā norādītos vienību izcenojumus, ja tos konkrētajam gadījumam iespējams piemērot. Šādā gadījumā Būvuzņēmējam būs rakstiski jāiesniedz šo līdzekļu izmantošanas nepieciešamības pamatojums, ar paskaidrojumu, kāpēc šo izdevumus nebija iespējams paredzēt un tie netika iekļauti finanšu piedāvājumā. Neparedzēto darbu izpilde uzsākama tikai pēc Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas saņemšanas.

4.5. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo būvdarbu pieņemšanai. Darbu pieņemšana pa daļām netiek pieļauta.

# 5.LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI.

- Līguma darbības termiņš – līdz visu pušu saistību pilnīgai izpildei.

- Būvuzņēmējs visus Būvdarbus pabeidz 6 (sešu) mēnešu laikā, līdz _____. Būvdarbu pabeigšanu fiksē ar Pušu parakstītu aktu par darbu pabeigšanu.

- Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā (Līguma pielikums Nr.3) noteiktajos termiņos, saskaņā ar Līgumu.

- Pilnīgu Līgumā noteikto ar būvniecības procesu saistīto saistību izpildi, un iesniegšanu pasūtītājam Būvuzņēmējs pabeidz 10 (desmit) dienu laikā no 5.2.punktā minētā termiņa.

- Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem vai šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi atbilstoši 5.4.punktam vai būvdarbu pabeigšanu 5.2.punktā minētajā termiņā.

- Būvuzņēmējam ir tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja būvdarbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.6.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas būvdarbu apjomā – tos palielinot;

5.6.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas un tās nav bijis iespējams konstatēt piedāvājuma sagatavošanas laikā, kuru novēršana ir saistīta ar būvdarbu izpildes apturēšanu;

5.6.3. ja Pasūtītāja saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Būvuzņēmēja saistību izpilde, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs ir nekavējoties (divu darba dienu laikā no brīža, kad ir iestājies Pasūtītāja nokavējums) rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un tās ietekmi uz Līguma izpildes termiņiem;

5.6.4. ja iestājusies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē būvdarbu savlaicīgu izpildi.

5.7. Būvuzņēmējam nav tiesības uz būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo līgumu. Tas attiecas arī uz apstākļiem, kuru sekas Būvuzņēmējs būtu varējis sagaidīt vai novērst.

5.8.Ja Būvuzņēmējs līguma 5.6. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms 2 darba dienas pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums netiek nosūtīts 2 darba dienu laikā, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

Pasūtītājam ir pienākums 2 darbu dienu laikā sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto ziņojumu.

- APDROŠINĀŠANA

6.1.	Būvuzņēmējs uz sava rēķina uzņemas noslēgt sekojošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas kompāniju un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju:

6.1.1.Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;

6.1.2.Darbu apdrošināšanu par apdrošināšanas summu, kas nav mazāka par šī Līguma būvdarbu summu;

6.2.	Punktos 6.1.1. un 6.1.2. noteiktās garantijas Būvuzņēmējs uztur spēkā visā Būvdarbu veikšanas laikā

- BŪVDARBU GARANTIJAS NODROŠINĀJUMS.

7.1. Būvdarbu garantijas nodrošinājumam ir jābūt spēkā 36 mēnešus pēc būvdarbu pabeigšanas.

7.2. Laikā, kad ir spēkā būvdarbu garantijas nodrošinājums, līguma 11.nodaļā minēto saistību segšanai izmanto būvdarbu garantijas nodrošinājumu, ja Būvuzņēmējs konstatētos defektus nenovērš labprātīgi.

# 8. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA.

8.1.Pēc Būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu.

8.2. 3 ( trīs ) darba dienu laikā – pēc apliecinājuma saņemšanas Pasūtītājs, pieaicinot būvuzraugu un Būvuzņēmēju, pārbauda veiktos būvdarbus.

8.3.Pušu pienākums ir piedalīties Būvdarbu nodošanas sapulcē, kas sasaukta saskaņā ar līguma 8.2. punktu. Ja kāda no Pusēm nav ieradusies uz nodošanas sapulci un nav arī iepriekš rakstveidā devusi savu piekrišanu nodošanas procedūras veikšanai bez viņa klātbūtnes, līguma 8.2. punktā noteiktajā kārtībā tiek sasaukta atkārtota Būvdarbu nodošanas sapulce.

8.4.Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

    - kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

    - defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

    - termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

8.5.Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti.

8.6.Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

8.7.Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

8.8.Gadījumā, ja netiek konstatēti defekti un tiek konstatēts, ka būvdarbi ir paveikti kvalitatīvi un atbilstoši Tehniskajam projektam, Puses sastāda pieņemšanas – nodošanas aktu.

8.9. 10 dienu laikā pēc 8.8. punktā minētā akta abpusējās parakstīšanas, Būvuzņēmējs iesniedz pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju ) un tad Puses paraksta aktu par būvdarbu pilnīgu pabeigšanu.

  - Pēc visas 8.9.punktā minētās dokumentācijas saņemšanas Pasūtītājs 5 darba dienu laikā sasauc Komisiju būvdarbu nodošanai ekspluatācijā.

  - Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek parakstīts akts par būves nodošanu ekspluatācijā.

  - Galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu Puses paraksta 3 (trīs) darba dienu laikā pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā, ar nosacījumu, ka būves pieņemšana ekspluatācijā ir notikusi bez iebildēm.

# 9.PUŠU ATBILDĪBA.

Puses ir atbildīgas par Līguma noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

  - Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo līgumu, Būvniecības likumu, Vispārējiem būvnoteikumiem, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

9.2. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 5.punktā noteiktos izpildes termiņus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu.

9.3.Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 4.punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,5 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājumu kavējumu dienu.

9.4. Ja līgumsods sasniedz 20% (divdesmit procentus) no kopējās līguma summas, Pasūtītājs, informējot Būvuzņēmēju var vienpusēji atkāpties no līguma.

# 10.NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJIE APSTĀKĻI.

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

10.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma, Šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgās Puses nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā Līgumā paredzētas saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo līgumu.

# 11.GARANTIJAS SAISTĪBAS.

11.1.	Būvuzņēmējs garantē būvdarbu un pielietoto kvalitāti, atbilstību Līgumam, tehniskajam projektam un būvnormatīviem. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un/vai veiktajos būvdarbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto būvdarbu, pielietoto materiālu, uzstādīto iekārtu garantijas termiņš ir 36 mēneši no Būvvaldes akta parakstīšanas brīža.

11.2.Būvuzņēmējs garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus ēkai un vai tās komunikācijām un/.vai trešajām personām vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas un defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) darba dienām attiecībā uz būvdarbiem, ja vien Puses nevienojas par īsāku termiņu.

11.3.Gadījumā, ja nekvalitatīvi veikto būvdarbu, pielietoto materiālu rezultātā ir izveidojusies situācija, kas prasa nekavējošas darbības, tad pasūtītājam ir tiesības sastādīt aktu bez Būvuzņēmēja klātbūtnes, iespēju robežās veicot situācijas foto fiksāciju, novērst izveidojušos situāciju un tikai tad par to informēt Būvuzņēmēju un tālāk veikt 11.4. punktā norādītās darbības.

11.4.Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus būvdarbos, ka arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

11.5.Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu, kurš tiek pieaicināts un kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu.

11.6.Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus un tā rezultātā izraisītos  bojājumus ēkai, tas komunikācijām, kā arī  trešajām personā Pasūtītāja noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 5 (piecas) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šo defektu novēršanu pieaicinot trešās personas. Būvuzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

11.7. Ja Būvuzņēmējs kavējas veikt šajā nodaļā minētos defektu novēršanas darbus vai to  apmaksu 11.6 punktā minētajā gadījumā vairāk par 5 darba dienām, tad apmaksu, kas ir atbilstoša šajā nodaļā minētajiem gadījumiem, saskaņā ar 7.2. punktu, veic Būvdarbu garantijas nodrošinājuma izsniedzējs.

11.8. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs kļuvis maksātnespējīgs vai likvidējies vai zaudējis tiesības veikt attiecīgo profesionālo darbību, tad visu 11.nodaļā minēto saistību izpildi, saskaņā ar 7.2.punktu, nodrošina Būvdarbu garantijas nodrošinājuma sniedzējs.

# 12. LĪGUMA LAUŠANA

12.1. Līgums var tikt lauzts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

12.2.Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs lauzt Līgumu, ja:

12.2.1.Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) dienas;

12.2.2.Uzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

    - Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu.

12.2.4.Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā iepirkumam norādītais Būvdarbu vadītājs.

12.2.5.Līguma izpildi nenodrošina piedāvājumā iepirkumam norādītie apakšuzņēmēji.

12.2.6.Līguma izpildes laikā Objektā tiek nodarbinātas personas, kuras nav darba tiesiskajās attiecībās ar Būvuzņēmēju vai piedāvājumā iepirkumam norādītajiem apakšuzņēmējiem.

12.2.7.Būvuzņēmējs, nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā noteiktajos termiņos neveic maksājumus un Pasūtītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 20 (divdesmit) dienas.

12.2.8.Laužot Līgumu 12.1. un 12.3. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

12.2.9.Puses savstarpējo norēķinu šajā Līguma nodaļā minētajos gadījumos veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc šajā Līguma nodaļā minēto akta parakstīšanas.

# 13. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KARTĪBA, LĪGUMĀ GROZĪJUMI UN CITI NOSACĪJUMI.

13.1.	Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties, vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kartībā.

13.2. Būvdarbus uzraudzīs Pasūtītāja nolīgts un apmaksāts būvuzraugs.

13.3.Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, rakstiski par to jāpaziņo otram Līdzējam.

13.4.Līgums sastādīts divos eksemplāros viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.

13.5.Šī Līguma visi pielikumi, kā arī visas šī Līguma ietvaros rakstiski noformētas un abu Pušu parakstītas izmaiņas un papildinājumi ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

14. LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ NOTEIKUMI

14.1.Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

15. KONTAKTPERSONAS

15.1.Kontaktpersonas no Pasūtītāja puses:

___________________________________; 	tālrunis: _____________

(vārds, uzvārds, amats)

15.2.Kontaktpersonas no Būvuzņēmēja puses:

___________________________________; 	tālrunis: _____________

(vārds, uzvārds, amats)

16. LĪGUMA PIELIKUMI

16.1. Pielikums Nr.1 – „Tehniskais projekts” (netiek fiziski pievienots līgumam);

16.2. Pielikums Nr.2 - „Finanšu piedāvājums”;

16.3. Pielikums Nr. 3 – „Darbu veikšanas grafiks”;

16.4. Pielikums Nr.4 – Apliecinājums par būvdarbu garantijas izsniegšanu;

16.5. Pielikums Nr.5 – Tehniskā specifikācija;

16.6. Pielikums Nr.6 - Zaļā iepirkuma kritēriji videi draudzīgai būvniecībai;

16.7.Pielikums Nr.7 – Pretendenta piedāvājums atklātam konkursam „Jūrkalnes tautas nama rekonstrukcija”, (identifikācijas Nr. Vnd- 2011/47- KPFI) (dokuments fiziski netiek pievienoti līgumam).

- PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

| PASŪTĪTĀJS „Ventspils novada pašvaldība” Reģ.Nr. 90000052035 Adrese: Skolas iela 4 Ventspils, LV-3601 Tālrunis 63629451, fakss 63622231 Bankas rekvizīti: Banka: Kods: Konta Nr. | Būvuzņēmējs Reģ. Nr. Adrese: Tālrunis, fakss Bankas rekvizīti: Banka: Kods: Konta Nr. |
| --- | --- |
| Domes priekšsēdētājs ____________________ /A. Mucenieks/ z.v. | ____________________ /_____ / z.v. |

Pielikums Nr.11

Tehniskā specifikācija

Šis iepirkums tiek veikts balstoties uz zaļo publisko iepirkuma bāzes. Kas nozīmē, ka darbu veicējam ir jāizmanto videi draudzīgu būvniecības materiāli un darbi jāorganizē ar pēc iespējas mazāku slodzi uz vidi.

Atkritumu apsaimniekošana

Būvniecības gaitā radušies atkritumi tiek šķiroti sekojošā kārtībā:

- Atkritumi jānodod pārstrādei:

- Plastmasa un plēve;

- Koksnes;

- Metāls;

- Stikls;

- Būvgruži- ķieģeļi, apmetums utt.

- Jānodod atkritumu glabāšanas punktam.

Pārējie atkritumi, kurus pieņem sadzīves atkritumu glabāšanas poligonā.

Katrai atkritumu grupai pie katra būvobjekta ir savs konteiners. Konteinera lielumu saskaņojot ar būvuzraugu nosaka būvdarbu veicējs. Konteineriem ir jābūt noslēdzamiem ar vāku.

Apmācību organizēšana un rokasgrāmatas sagatavošana

Pēc būvdarbu pabeigšanas Darbu Izpildītājam jānodod Pasūtītājam visu inženiertīklu izpildshēmas un visu inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatas 3(trīs) eksemplāros, un 1(vienā) eksemplārā jāpiestāda inženiertīklu izpildshēmas digitālā formā (Auto CAD versijā).

Rokasgrāmatās jāiekļauj šāda informācija:

- Sistēmas apraksts;

- Sistēmas tehniskā pase;

- Ekspluatācijas instrukcijas;

- Visu rūpnieciski samontēto iekārtu daļu un atsevišķi piegādāto daļu tehniskais apraksts;

- Apkalpošanas rokasgrāmata.

Visiem inženiersistēmu ekspluatācijas un apkalpošanas rokasgrāmatās esošiem dokumentiem jābūt latviešu valodā, vai tulkotiem latviešu valodā. Darbu Izpildītājam jāapmāca tehniskais personāls rīkoties ar izbūvētajām inženiersistēmām, kā arī jāveic piedāvājumā norādītās apmācības par ēkas energoefektīvas izmantošanu.

Ja Tāmēs ir minēti konkrēti materiālu ražotāju vai produktu nosaukumi, Pretendents drīkst piedāvāt un šiem konkrētajiem produktiem līdzvērtīgus citu ražotāju produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā Tāmēs minētie, kā arī atbilst Tehniskajām specifikācijām.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ENERGOPATĒRIŅA PĀRRAUDZĪBAI

### 1. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificēta energoauditora piesaistīšana veikto būvdarbu energoefektivitātes rādītāju pārbaudei un ēku energoefektivitātes sertifikāta izstrādāšanai. Energoauditoram jābūt izsniegtam sertifikātam ēku energoefektivitātes novērtēšanai, kas speciālistam piešķirts atbilstoši 2009.gada 13.janvāra MK noteikumiem Nr.26 „Noteikumi par energoauditoriem”.

### 2. Pretendentam jānodrošina atbilstoši kvalificētu un pieredzējušu tehnisko speciālistu piesaistīšana būvdarbu veikšanā, kuriem ir izsniegti attiecīgie sertifikāti vai apliecības visu tehniskajos projektos paredzēto būvdarbu veikšanai, proti:

- atbildīgā persona par darba drošību;

- atbildīgā persona par elektrodrošību;

- atbildīgā persona par ugunsdrošību.

Piedāvājumam jāpievieno visu norādīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

3. Ēku renovācijas darbus jāveic pamatojoties uz tehnisko projektu, energoaudita pārskatiem, tāmēm un tehniskajā specifikācijā ietvertajiem norādījumiem, autoruzraudzības kārtībā veiktajām skicēm un norādījumiem, pievēršot lielāko uzmanību ēkas siltināšanas, īpaši savienojumu, stūru un aukstuma tiltu vietu siltināšanas būvdarbu izpildes kvalitātei, kurai jānodrošina projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” oglekļa dioksīda emisiju samazinājuma efektivitātes rādītāji.

4. Iepirkuma uzvarētājam, veicot ēku renovācijas darbus, obligāti jāsasniedz Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta līdzfinansētajā projektā „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” norādītos rezultātus.

5. Iepirkuma uzvarētājam jānodrošina regulāra energoefektivitātes rezultātu izpildes pārbaudes, pieaicinot sertificētu energoauditoru.

6. Pabeidzot ēku siltināšanas un renovācijas darbus, iepirkuma uzvarētājam jāiesniedz ēku energoefektivitātes sertifikāti.

7. Ja iepirkuma pretendentam, izskatot tehnisko projektu, nolikuma tāmēs un tehniskajā specifikācijā ietvertos darbu apjomus un apsekojot objektu, ir nepieciešama papildus informācija par konstruktīvajiem risinājumiem objektā un darbu apjomiem, šo informāciju nepieciešams pieprasīt rakstiskā veidā Nolikumā noteiktā kārtībā.

8. Piedāvājumā jāietver visi tehniskajā projektā, tāmēs un tehniskajā specifikācijā minētie darbi un apjomi.

9. Pretendentam piedāvājuma cenā jāiekļauj izmaksas, kuras saistītas ar energoauditora piesaistīšanu un ēku energoefektivitātes sertifikātu sagatavošanu.

Pielikums Nr. 12

Zaļā iepirkuma kritēriji Videi draudzīgā būvniecībā

Zaļā iepirkuma kritēriji jāievēro visā ēkas aprites cikla laikā, sākot no būvniecības ieceres brīža, un ēkas ekspluatācijas laikā; kā arī rūpējoties par ēkā izmantoto materiālu potenciālu pārstrādi, vai vismazāko kaitējumu videi nākotnē.

Zaļā iepirkuma kritēriju apakšpunktu uzskaitījums ir rekomendējošs, un katras ēkas kontekstā atbildīgi jāpārskata. Precīzi sastādīti Zaļā iepirkuma kritēriji ir pamats Līguma izpildes nosacījumiem, tiem jābūt skaidri izteiktiem Paziņojumā par iepirkumu, lai pretendentiem būtu saprotamas visas saistības.

Zaļā iepirkuma kritēriji:

- Enerģijas patēriņš

- Iekštelpu klimats un lietotāja komforts

- Būvniecības un apdares materiālu pielietojums

- Ūdens resursu lietošana

- Teritorijas izmantošana

- Piesārņojuma kontrole

- Transports

- Atkritumu saimniecība

- Ēkas un būvdarbu pārvaldība

| Nr. | Kritēriji | Ir | Nav | N/a | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ir – noteikti un ievēroti, Nav – nav ņemti vērā, N/a- nav attiecināms uz doto objektu |  |
| 1. | Enerģijas patēriņš |  |  |  |  |
| 1.1. | Noteiktas enerģijas patēriņa robežvērtības uz 1 m2/gadā apkurei, karstā ūdens sagatavošanai un ventilācijai |  |  |  |  |
| 1.2. | Noteiktas norobežojošo konstrukciju siltuma caurlaidības koeficienta U robežvērtības |  |  |  |  |
| 1.3. | Noteiktas prasības termisko tiltu ierobežošanai |  |  |  |  |
| 1.4. | Noteikta ēkas konstrukciju gaiscaurlaidības koeficienta robežvērtība |  |  |  |  |
| 1.5. | Noteiktas prasības enerģiju taupošam apgaismojumam |  |  |  |  |
| 1.6. | Noteiktas prasības klātbūtnes sensoru pielietošanai apgaismojumam un ventilācijai |  |  |  |  |
| 1.7. | Pieprasīts uzstādīt enerģiju taupošas sadzīves un tehnoloģiskās iekārtas |  |  |  |  |
| 1.8. | Noteikta prasība uzstādīt atsevišķus enerģijas skaitītājus patērētājiem |  |  |  |  |
| 1.9. | Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības ārējam apgaismojumam |  |  |  |  |
| 1.10. | Noteiktas enerģijas ekonomijas prasības ēkas inženiertehniskajām iekārtām |  |  |  |  |
| 1.11. | Rekuperācijas ventilācijas iekārtām noteikts efektivitātes koeficients, ne zemāks par 75% |  |  |  |  |
| 1.12. | Noteiktas prasības apkures un karstā ūdens sagatavošanas sistēmām |  |  |  |  |
| 1.13. | Noteiktas prasības ēkai kopumā, atsevišķām ēkas daļām, vai materiāliem: par zemu vai „0” līmeņa CO2 izmešu tehnoloģiju pielietojumu |  |  |  |  |
| 1.14. | Noteiktas prasības atjaunojamo enerģijas resursu pielietošanai |  |  |  |  |
| 1.15. | Noteiktas prasības projekta un būvdarbu tehniskos risinājumus izstrādāt, ņemot vērā nākotnes enerģijas ekonomijas darbu iespējas |  |  |  |  |
| 1.16. | Noteiktas prasības enerģijas ekonomijai būvdarbu laikā |  |  |  | B |
| 1.17. | Noteikta prasība ēkas nožūšanu pēc apdares darbiem nodrošināt bez apkures |  |  |  | B |
| 1.18. | Noteikta prasība savlaicīgi veikt ēkas gaiscaurlaidības testu |  |  |  | B |
| 2. | Iekštelpu klimats un lietotāju komforts |  |  |  |  |
| 2.1. | Noteikts normatīvais gaisa apmaiņas koeficients telpās |  |  |  |  |
| 2.2. | Noteiktas prasības telpu temperatūras režīmam |  |  |  |  |
| 2.3. | Noteikta nepieciešamība pēc iekštelpu klimata regulēšanas sistēmas (temperatūra, gaisa apmaiņa atkarībā no telpu noslodzes) |  |  |  |  |
| 2.4. | Noteiktas telpu akustiskās prasības |  |  |  |  |
| 2.5. | Noteiktas prasības telpu dabiskajam izgaismojumam |  |  |  |  |
| 3. | Būvniecības un apdares materiālu pielietojums |  |  |  |  |
| 3.1. | Noteikta prasība pēc detalizētām materiālu specifikācijām galvenajiem būvmateriāliem |  |  |  |  |
| 3.2. | Noteikta prasība pēc vietējiem materiāliem |  |  |  |  |
| 3.3. | Noteikta prasībā pēc videi draudzīgiem materiāliem, no atbildīgi vadītiem ražošanas procesiem |  |  |  |  |
| 3.4. | Noteikta prasība būvmateriālu atkārtotai izmantošanai, būvobjektā vai citiem mērķiem |  |  |  |  |
| 3.5. | Noteiktas prasības materiālu izturībai un garantijas laiks |  |  |  |  |
| 3.6. | Noteikta prasība materiālu un būves detaļu savienojumu mezglu izturībai un ilgmūžībai |  |  |  |  |
| 3.7. | Noteikta prasība pielietot materiālu aprites cikla aprēķinu |  |  |  |  |
| 3.8. | Norādīti izslēdzamie un kaitīgie materiāli, pārraudzības un kontroles pasākumi |  |  |  | B |
| 4. | Ūdens resursu lietošana |  |  |  |  |
| 4.1. | Noteikta prasība pielietot ūdeni taupošas iekārtas (sanitārie mezgli, dušas, virtuves, ēkas apkopšana) |  |  |  |  |
| 4.2. | Noteiktas prasības notekūdeņu savākšanas sistēmai, piesārņojuma kontrolei |  |  |  |  |
| 4.3. | Noteiktas prasības notekūdeņu atkārtotai (pelēkā ūdens) izmantošanai pēc attīrīšanas vai lietus ūdens izmantošanai |  |  |  |  |
| 4.4. | Noteiktas prasības siltuma atgūšanai no notekūdeņiem (dušas, baseins, virtuves, u.tml.) |  |  |  |  |
| 4.5. | Noteiktas prasības ūdens patēriņa uzskaitei un kontrolei |  |  |  |  |
| 4.6. | Noteiktas prasības noplūdes vietu kontrolei |  |  |  |  |
| 4.7. | Noteiktas prasības teritorijas apūdeņošanas sistēmām |  |  |  |  |
| 4.8. | Noteiktas prasības transportlīdzekļu mazgāšanai |  |  |  |  |
| 4.9. | Noteiktas prasības ilgtspējīgai ūdens saimniecībai (kompleksi pasākumi 4.1.-4.8.) |  |  |  |  |
| 4.10. | Noteiktas prasības ūdens ekonomijai būvdarbu laikā |  |  |  | B |
| 5. | Teritorijas izmantošana |  |  |  |  |
| 5.1. | Noteiktas prasības jaunbūves vai rekonstrukcijas ekoloģiskās ietekmes samazināšanai un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai |  |  |  |  |
| 5.2. | Analizēta ēkas izvietojuma analīze pret debespusēm, izsauļojums un dienasgaisma |  |  |  |  |
| 5.3. | Analizēta centralizēto komunikāciju pieejamība |  |  |  |  |
| 5.4. | Noteikta objekta infrastruktūras ietekme uz vidi, apzaļumojums, ietekme uz ainavu |  |  |  |  |
| 5.5. | Noteiktas prasības zemes gabala reģenerācijai un piesārņojuma samazināšanai |  |  |  |  |
| 6. | Piesārņojuma kontrole |  |  |  |  |
| 6.1. | Noteiktas prasības siltumnīcefekta gāzu emisiju (t.sk. CO2) emisiju samazinājumam |  |  |  |  |
| 6.2. | Noteiktas prasības gaismas piesārņojuma kontrolei nakts laikā |  |  |  |  |
| 6.3. | Noteiktas prasības kaitīgo vielu noplūdes risku samazināšanai |  |  |  |  |
| 6.4. | Noteiktas prasības trokšņa līmeņa kontrolei |  |  |  | B |
| 6.5. | Noteiktas prasības putekļu ierobežošanai |  |  |  | B |
| 7. | Transports |  |  |  |  |
| 7.1. | Analizēta sabiedriskā transporta pieejamība |  |  |  |  |
| 7.2. | Analizēta sabiedrisko pakalpojumu pieejamība |  |  |  |  |
| 7.3. | Noteiktas prasības gājēju un velobraucēju drošībai |  |  |  |  |
| 7.4. | Noteikta prasība pēc velosipēdu novietnes |  |  |  |  |
| 7.5. | Noteikti rekomendētie darbinieku, apmeklētāju un loģistikas maršruti |  |  |  |  |
| 7.6. | Noteikti ierobežojumi autostāvvietu ietilpībai, saskaņā ar alternatīviem pasākumiem |  |  |  |  |
| 7.7. | Noteiktas prasības pēc alternatīviem transporta veidiem |  |  |  |  |
| 7.8. | Darbiniekiem ir pieejamas iespējas strādāt no mājām |  |  |  |  |
| 7.9. | Noteiktas prasības būvmateriālu transportam |  |  |  | B |
| 8. | Atkritumu saimniecība |  |  |  |  |
| 8.1. | Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo materiālu un atkritumu uzglabāšanai |  |  |  |  |
| 8.2. | Noteiktas prasības nepārstrādājamo atkritumu un pārstrādājamo iekārtu uzglabāšanai |  |  |  |  |
| 8.3. | Noteiktas prasības organisko atkritumu kompostēšanai |  |  |  |  |
| 8.4. | Noteiktas prasības būvlaukuma atkritumu pārvaldībai |  |  |  | B |
| 8.4.1. | Līgums par būvniecības atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu, un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā |  |  |  |  |
| 8.4.2. | Līgums par būvniecības atkritumu nogādi, pieņemšanu un apglabāšanu speciālā poligonā |  |  |  |  |
| 8.4.3. | Atkritumu pārvadāšanas atļauja regulāriem pārvadājumiem |  |  |  |  |
| 8.4.4. | Noteiktas prasības otrreiz izmantojamo konteineru izmantošanai |  |  |  |  |
| 8.4.5. | Noteiktas prasības Būvuzņēmējam samazināt un pārstrādāt būvniecības atkritumus, vismaz 60% apjomā pēc svara |  |  |  |  |
| 8.4.6. | Noteikta prasība būvmateriālu piegādātājiem pieņemt atpakaļ, pārstrādāt un otrreiz izmantot būvmateriālu iepakojumu |  |  |  |  |
| 9. | Ēkas un būvdarbu pārvaldība |  |  |  |  |
| 9.1. | Noteikta prasība pēc Aprites cikla izmaksu analīzes noteiktam laika periodam (25-40 gadi) |  |  |  |  |
| 9.2. | Ēkas apsaimniekotājs (uzņēmums vai iestāde) ir nozīmējis atbildīgo par Enerģijas ekonomiju |  |  |  | P |
| 9.3. | Noteikta prasība izstrādāt enerģijas pārvaldības plānu |  |  |  | P |
| 9.4. | Noteikta prasība veikt ēkas apsaimniekotāja apmācību par uzstādītajām inženiersistēmām |  |  |  | P |
| 9.5. | Noteikta prasība izstrādāt ēkas lietotāju rokasgrāmatu un veikt lietotāju apmācību |  |  |  | P |
| 9.6. | Noteiktas prasības Būvuzņēmuma Vides un Sociālo prasību izpildei |  |  |  | B |
| 9.7. | Noteiktas prasības Būvuzņēmuma darbinieku apmācībai par enerģiju taupošiem būvdarbiem |  |  |  | B |
| 9.10. | Noteiktas prasības būvlaukuma ietekmes uz vidi samazināšanai |  |  |  | B |
| 9.11. | Noteiktas prasības būvniecības termiņu optimizācijai, t.sk. darbu saskaņošana ar darbinieku vai iemītnieku uzturēšanos ēkā, un termiņu atbilstība klimatiskajiem apstākļiem |  |  |  | B |
| 9.12. | Noteikta prasība nodrošināt nepārtrauktu un racionālu materiālu plūsmu un uzglabāšanu objektā, samazinot kaitējumu videi |  |  |  | B |
| 9.13. | Noteikta prasība būvniecības laikā regulāri veikt slēpto mezglu un savienojumu fotofiksāciju |  |  |  |  |
| 9.14. | Noteikta prasība uzstādīt publiskā telpā informāciju par ēkas kopējo enerģijas patēriņu un galvenajiem patērētājiem |  |  |  | P, 1 |

Piezīmes

B- Pasākumus, kuri atteicas uz būvdarbu izpildi, Projektētājam jāiekļauj Darbu organizācijas projektā; un Pasūtītājam jāparedz Iepirkumā un Līgumā par būvdarbiem.

P – par pasākumiem, kuri attiecas uz ēkas ekspluatāciju, ir atbildīgs Pasūtītājs, taču

Būvuzņēmējam tie jāņem vērā būvniecībā.

Rekonstrukcijas gadījumos sadaļas 5 - Teritorijas izmantošana, 6 - Piesārņojuma kontrole, un 7 - Transports pieļaujams izslēgt.

Izslēgtie materiāli

Pretendentiem jāapliecina, ka šādi materiāli/ vielas netiks izmantoti ēkas būvniecībā:

- Ekstrudētais putupolistirols, montāžas biezumā >80 mm (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  HCFC/

hlorfluorogļūdeņražu emisijas); alternatīva – minerālvate, ekovate u.c.

- Poliuretāna putas un paneļi (rada HFC/ fluorogļūdeņražu un  HCFC/hlorfluorogļūdeņražu emisijas), alternatīva – minerālvate, ekovate, pakulas logu izolācijai u.c

- otrreiz pārstrādāti koksni saturoši produkti (piem., kokmateriāli), plastmasa, tērauds vai citi materiāli, par kuriem nav pavaddokumentu, kas apliecina, ka tie nesatur bīstamas vielas (kā noteikts valsts normatīvos);

- izstrādājumi, kas satur ar fluorogļūdeņražus (HFC); sēra heksafluorīdus (SF6), piem. skaņu izolējošie logi ar SF6 /sēra heksafluorīda pildījumu.

- iekštelpu krāsas un lakas ar šķīdinātāju (gaistošie organiskie savienojumi, GOS ar saturu augstāku par normatīvo).

- koksne, un kokmateriāli, kuri iegūti ignorējot vides prasības, un no avotiem bez ilgtspējīgas atjaunošanās iespējām.

Pielikums Nr.13

Tehniskais projekts un darba apjomi

Darbu apjomi un Tehniskais projekts kā atsevišķs pielikums pievienots iepirkuma nolikumam CD datu nesējā.

Darbu apjomi un Tehniskais projekts ir apskatāmi Pircēja profilā

Failā -  Energoefektivitate_tehniskie_projekti.

Pielikums Nr.14

VIENOŠANAS PAR BŪVDARBU GARANTIJU IZSNIEGŠANU

(VEIDNE)

Tiek iesniegta uz garantijas izsniedzējas finanšu institūcijas veidlapas

Adresāts: Ventspils novada pašvaldība,

Reģ.Nr. 90000052035,

adrese – Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

| Temats: | Vienošanās par būvniecības darbu garantiju izsniegšanu līgumam „Ventspils novada izglītības iestāžu ēku renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros” (id. nr. VND 2011/47-KPFI) |
| --- | --- |

Apņemamies, gadījumā, ja <uzņēmējdarbības forma, nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese>, (turpmāk – „Izpildītājs”) tiks atzīts par uzvarētāju Ventspils novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90000052035, juridiskā adrese Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601 (turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”) izsludinātajā atklātā konkursā „Ventspils novada izglītības iestāžu ēku renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros” (id. nr. VND 2011/47-KPFI), dot Pasūtītājam būvdarbu garantijas par veikto būvdarbu kvalitāti un objekta funkcionēšanu 5 % apmērā no līguma summas (kopējās ar PVN), kas sastāda LVL___________________ (summa vārdos un skaitļos), par līguma projekta 11. nodaļā noteiktajiem gadījumiem.

Garantijas būs spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus pēc būvdarbu pabeigšanas.

Būvdarbu garantijas tiks izsniegts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai „Būvdarbu garantijas laika garantijas forma”.

<amata nosaukums>		<paraksts>		<paraksta atšifrējums>

Pielikums pielikumam Nr.14

Būvdarbu garantijas laika garantijas forma

Tiek iesniegta uz garantijas izsniedzējas finanšu institūcijas veidlapas

2011. gada ____ ______________

Adresāts:	Ventspils novada pašvaldība,

Reģ.Nr. 90000052035,

adrese – Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601.

Līgums: „Ventspils novada izglītības iestāžu ēku renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros” (id. nr. VND 2011/47-KPFI)

Tā kā ______________________________________________ (uzņēmēja nosaukums) (turpmāk tekstā saukts “Uzņēmējs”) ir veicis būvdarbus, saskaņā ar Līgumu Nr. ________ datētu ar 2011.g. ___. ____________ „Ventspils novada izglītības iestāžu ēku renovācija, atbilstoši augstām energoefektivitātes prasībām un izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus, projekta „Ventspils novada izglītības iestāžu energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros” iesniegtajam piedāvājumam,

mēs, _______________________ (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums un adrese) apstiprinām, ka mēs garantējam Jums par Būvuzņēmēja veikto darbu kvalitatīvu izpildi.

Mēs apņemamies, ka saņemot Jūsu pirmo rakstisko pieprasījumu, kurā minēts, ka Būvuzņēmējs nav izpildījis Līgumā minētās garantijas saistības un ka ir iestājušies līguma punktos 11.5; 11.6. un 11.7. minētie gadījumi vai citi punkti, kas attiecināmi un būvdarbu garantijām, bez iebildumiem un papildus paskaidrojumu pieprasīšanas, izmaksāt  summu, kuru Pasūtītājs ir iztērējis līguma punktos 11.5. un 11.6. minēto gadījumu novēršanai.

Maksājums tiks veikts piecu darba dienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu, neizvirzot nekāda veida pretenzijas un neuzsākot tiesvedību, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas.

MĒS neaizkavēsim maksājumu, un nekādā gadījumā neatkāpsimies no pienākuma veikt maksājumu. Par maksājuma izpildi mēs rakstiski informēsim Pasūtītāju cik vien ātri tas būs iespējams.

MĒS apliecinām, ka šīs garantijas ir spēkā arī, ja Būvuzņēmējs kļūst maksātnespējīgs vai ir likvidēts.

Garantijas ir spēkā 36 (trīsdesmit sešus) mēnešus no būvdarbu pabeigšanas, kas apstiprināts ar Pasūtītāja un Uzņēmēja parakstītu pieņemšanas nodošanas aktu.

Garantijas 5% apmērā, kas ir ..... LVL (summa vārdiem) no līguma summas (kopējās ar PVN), tiek uzturētas visu garantijas laiku.

Galvotāja paraksts un zīmogs

________________________

Datums: _________________

Adrese: _________________

…………………….. …………………………

Datums		Paraksts

# Footnotes

Minētās izziņas pasūtītājs pieprasīs iesniegt tikai tam pretendentam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš minēto dokumentu iesniegšanai ir 10 (desmit) darba  dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniegs iepriekšminētos dokumentus, Pasūtītājs to izslēgs no dalības iepirkuma procedūrā.

iepriekšējā redakcijā – enerģijas sadales ekrāns